项 目 计 划 书

社会工作伦理困境智能模拟器

Social Work Ethics Simulator

—— Social Work AI Lab 的第一个原型与研究平台 ——

周静远  张智博

原型访问：https://ethics.a1sc.cn

一、项目摘要

本项目拟构建一个面向社会工作教育的“伦理困境智能模拟器”：学生扮演社会工作者，与由大语言模型驱动、带有状态与记忆的虚拟服务对象交流，在结构化的伦理情境中做出专业选择，系统据此动态推进情境，并呈现每个选择所保护与牺牲的价值，最终生成反思报告。

项目的核心立场是：AI 不替社会工作者做决定，而是帮助其思考。系统不给出“标准答案”或道德评分，只展示不同选择背后的价值取向、可能后果与不确定性；涉及儿童保护、人身安全等议题时，AI 输出明确定位为反思材料，而非专业判断。

目前已完成可运行的最小可行性产品（MVP）并部署上线，包含一个完整的合成案例（未成年人家庭暴力情境中的保密与保护冲突）。本计划书说明 MVP 的现状与局限，并提出后续的研究设计：专家效度检验、学生试用研究、不同大语言模型的比较，以及相应的研究伦理与数据治理安排。

二、研究背景与问题

2.1 现实问题

社会工作伦理教育面临一个长期难题：真实实务中的伦理困境往往没有唯一答案，且涉及高风险的服务对象，学生难以在真实情境中反复练习；课堂案例讨论多为静态文本，缺少“对方会如何回应”“选择之后会怎样”的动态反馈；角色扮演依赖教师与同学的时间，难以规模化，也难以留下可分析的过程记录。

2.2 技术机会与风险

大语言模型使“可对话、可扮演角色、可随情境变化”的模拟成为可能。但直接使用通用聊天机器人存在明显问题：回答缺乏可追溯的依据、可能编造规范与文献、倾向给出看似权威的单一结论、对高风险情境缺乏边界意识。因此，把大模型简单包装成聊天网站并不适合伦理教育，需要在结构化情境、可解释的状态机制、价值冲突呈现和人在回路等方面进行专门设计。

三、研究目的与研究问题

总体目的：开发并检验一个可解释、人在回路的社会工作伦理模拟系统，探索其作为伦理反思教学工具的可行性与教育价值，并形成可复用的研究基础设施。

| 编号 | 研究问题 | 对应工作 | 拟用方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | AI 生成的伦理情境与服务对象互动，在专业上是否合理、是否具有教育价值？ | 专家效度检验 | 专家评议（内容效度）、结构化评分表、质性意见 |
| RQ2 | 学生使用模拟器后，其伦理敏感性与反思表达有何变化？ | 学生试用研究 | 前后测与访谈；混合方法（样本与量表待定） |
| RQ3 | 不同大语言模型在同一情境下，扮演服务对象的一致性与伦理推理表现有何差异？ | 模型比较 | 固定情境与脚本化输入，专家盲评 |
| RQ4 | 系统呈现价值冲突（而非对错判断）的方式，是否促进学生更多地从多角度思考？ | 反思材料分析 | 对学生反思文本的内容分析 |

说明：RQ2 的因果推断需要对照设计和足够样本，受限于课程条件，初期定位为探索性研究，不作疗效性结论。

四、设计原则

| 原则 | 含义 | 在系统中的体现 |
| --- | --- | --- |
| 人在回路 | AI 不是最终决策者 | 高风险情境下固定展示提示：AI 仅提供反思材料，最终判断由具备专业责任的人完成 |
| 增强而非替代 | 增强社工的专业能力 | 只做模拟与反思，不输出处置建议或风险评定 |
| 不设唯一正确答案 | 伦理冲突是价值之间的取舍 | 每个选项标注“保护了什么 / 牺牲了什么”，报告不打分 |
| 可解释 | 判断须有依据与不确定性说明 | 状态变化均带理由；报告列出不确定性与多种伦理视角 |
| 知识与模型解耦 | 不绑定某一家模型 | 统一的 LLM Provider 接口，更换模型不改业务逻辑 |
| 合成数据优先 | 不使用真实服务对象信息 | 案例与人物均为虚构，并在界面中标注 |
| 不虚构引用 | 避免模型编造规范与文献 | 案例中的规范来源默认标记为“未核对”，不作为权威引用展示 |

五、已完成工作：MVP 现状

5.1 产品体验

学生进入情境后，先与虚拟服务对象“小远”（化名，15 岁中学生）多轮交谈；交流达到一定轮数后出现决策节点，学生选择行动并可写下理由；系统展示该选择保护的价值、承担的代价、涉及的价值冲突与可能后果，并按所选分支推进下一阶段；全部节点完成后生成伦理反思报告。

| 环节 | 已实现内容 |
| --- | --- |
| 情境 | 1 个结构化合成案例：未成年人家庭暴力情境中的保密、自主、安全、最小伤害、专业责任与家庭关系冲突；含 5 位利益相关者、机构约束、信息不完整设定 |
| 服务对象 Agent | 有人物设定、目标、恐惧、价值观、知识边界和行为策略；维护 7 项状态（信任、恐惧、愤怒、披露意愿、风险水平、依赖、关系质量）及对话记忆 |
| 状态机制 | 学生话语被归类为行为类型（如专业性共情、强迫式追问、虚假承诺等），按带理由的规则改变状态；数值为教学启发式假设 |
| 决策节点 | 2 个节点，每节点 3–4 个选项，不同选择导向不同叙事分支 |
| 伦理分析 | 每个选项以人工标注方式给出：保护的价值、牺牲的价值、多种可能后果、对状态的影响 |
| 反思报告 | 决策路径、价值取向分布、价值冲突、4 种伦理视角、不确定性、5 个留给学生的反思问题 |
| 研究记录 | 记录会话开始、学生发言、Agent 回复、决策、反思生成事件，含模型、模型版本、提示词版本、案例版本、时间戳 |

5.2 技术实现

分层架构：Schema（案例 / Agent / 伦理 / 会话 / 反思 / 研究事件）、LLM 层、案例层、Agent 层、伦理层、模拟引擎、研究日志，核心逻辑与网页框架分离，可单独测试。

大模型接入：已实现统一的 LLM Provider 接口，并接入豆包（火山方舟）与 Claude 两种实现，另有离线模式；业务层不依赖任何一家模型，更换模型仅需改动模型接入层。

存储：会话与研究日志写入数据库（本地 SQLite），服务重启后数据保留；存储接口已抽象，后续可迁移至 PostgreSQL。

部署：已部署至中国香港云服务器，通过域名 https://ethics.a1sc.cn 访问，自动 HTTPS。

质量保障：已有自动化单元测试 7 项（状态机制、案例数据完整性、对话—决策—反思全流程），均通过；类型检查通过。

5.3 已验证与尚未验证

| 已验证 | 尚未验证 |
| --- | --- |
| 全流程可运行，线上调用豆包生成服务对象回复；会话持久化与研究日志写入；作者实测在不开 VPN 时可访问 | 专业合理性：尚无社会工作专家评议；服务对象回复在专业上是否真实、是否符合青少年特点未经检验 教育效果：尚无学生使用数据 状态数值与规则的合理性：为启发式假设，未经校准 多用户并发与长期运行稳定性 |

5.4 现有局限

案例数量少（1 个），决策节点为预先编写的分支，尚非参数化生成。

行为分类在未调用大模型时依赖关键词规则，较粗糙；调用大模型分类的效果尚未评估。

服务对象仅一个 Agent；家属、督导、机构等多 Agent 尚未实现。

知识检索（RAG）未实现；案例中的规范条目均标记为“未核对”，不能作为权威依据使用。

反思报告中的“伦理视角”为预设的四种立场，尚未经专家审定。

六、研究设计与实施方案

阶段一：专业效度检验（RQ1）

邀请若干名社会工作教师和有儿童保护 / 学校社工经验的实务者，对案例设定、选项标注（保护/牺牲的价值）、服务对象对话和反思报告进行评议。

采用结构化评分表（真实性、专业合理性、教育价值、风险与偏差）加开放式意见；专家人数与评分方法与导师确定。

产出：修订后的案例与评价标准；形成首批“人类专家评价”数据，为后续评价基准打基础。

阶段二：学生试用研究（RQ2、RQ4）

对象：社会工作专业研究生（课程学生或自愿参与者），人数视课程条件而定，暂不做样本量推算，待导师确认研究定位后再确定。

流程：知情同意 → 前测 → 使用模拟器（可多次、选择不同路径）→ 后测与反思写作 → 访谈。

测量：伦理敏感性 / 反思表达的测量工具拟选用已有效验证的量表，具体量表待与导师确认；同时分析系统记录的决策路径与学生自述理由。

设计：初期为单组前后测的探索性研究；条件允许时增设对照组（如传统案例讨论）。

阶段三：模型比较（RQ3）

固定同一情境与同一组脚本化学生话语，让不同模型扮演服务对象；记录一致性、对知识边界的遵守、对人设的保持。

由专家对匿名化输出进行盲评。系统已记录模型和提示词版本，便于复现。

阶段四：扩展与总结

视前三阶段结果，扩展参数化案例生成、加入家属 / 督导 / 机构 Agent，整理论文与开源材料。

七、进度安排

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1–2 月 | 文献综述；与导师确定研究定位、量表、专家与样本；提交伦理审查申请 | 文献综述初稿；伦理审查材料；研究方案定稿 |
| 第 2–4 月 | 根据评议修订案例；新增 1–2 个案例；改进行为分类与状态机制 | 案例库 v0.2；系统 v0.2 |
| 第 3–5 月 | 专家效度检验 | 专家评议报告；修订后的评价标准 |
| 第 5–8 月 | 学生试用研究（预试 + 正式） | 前后测数据；访谈资料；系统使用日志 |
| 第 8–10 月 | 模型比较实验 | 多模型对比数据与分析 |
| 第 10–12 月 | 数据分析；撰写论文；整理开源材料与使用手册 | 论文初稿；项目总结报告 |

八、研究伦理与数据治理

案例与服务对象均为虚构，不使用任何真实服务对象信息；任何真实个案数据在完成专门的伦理与数据治理设计前，一律不得进入系统。

本研究涉及人类参与者（学生），将按所在单位要求提交伦理审查，取得批准后再开展试用研究；参与自愿、可随时退出，不影响课程成绩。

数据最小化：研究日志仅记录研究所需内容，不收集姓名、学号等直接身份信息；如需关联前后测，使用匿名编码。

第三方模型披露：学生输入的文字会被发送到所用大模型服务（目前为豆包，由火山方舟提供）以生成回复。须在知情同意书中如实说明，并提醒学生不要输入任何真实个案或可识别信息。

密钥与访问：模型密钥仅保存在服务器环境变量中，不进入代码仓库；对外访问可加访问口令，避免被无关人员使用。

AI 边界声明：界面和报告均明示“AI 不是最终专业判断”；系统不提供风险评估、处置或法律意见。

合规：面向公众提供生成式 AI 服务在我国有备案与安全评估要求。本项目当前定位为教学研究的小范围试用，不向社会公众开放；如拟扩大范围，须先向所在单位咨询并完成相应合规手续。

九、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 模型回复不真实或偏离设定（如过度配合、角色漂移） | 削弱教育价值，甚至误导 | 专家评议；固定提示词版本；设定知识边界；对比多个模型；保留完整日志以便复盘 |
| 模型生成不当内容，涉及自伤、暴力等敏感情境 | 对学生造成不适 | 知情同意中说明；试用时有教师在场；提供退出机制；后续加入安全审查层 |
| 规则 / 数值缺乏实证依据 | 结论被质疑 | 明确标注为教学启发式；通过专家评议和试用数据逐步校准；不做测量性宣称 |
| 样本小、无对照组 | 无法推断因果 | 定位为探索性研究；条件允许增设对照；以质性材料为主要证据 |
| 把 AI 输出当作标准答案 | 违背项目原则 | 界面持续提示；反思报告不打分；培训时强调定位 |
| 国内网络访问与模型服务稳定性 | 试用中断 | 服务器位于香港并经作者实测；模型服务异常时有备用模式；保留可切换的多个模型接口 |
| 费用与合规变化 | 项目中断 | 成本低；关注所在单位及行业规定变化 |

十、预期成果与创新点

10.1 预期成果

可公开演示的伦理模拟系统（含多个合成案例）及使用说明。

一套经专家评议的案例、选项价值标注和反思报告模板。

学生试用的探索性实证数据与分析报告。

不同大语言模型在社会工作伦理情境中的比较数据（RQ3）。

研究论文 1–2 篇（拟投社会工作教育或教育技术类期刊 / 会议）；可复用的代码与研究日志规范。

10.2 创新点

把“价值冲突呈现”作为核心机制：不判对错，只展示每个选择保护与牺牲的价值，贴合社会工作伦理的本质。

有状态、可解释的服务对象 Agent：行为 → 状态变化均带理由，便于教学讨论与研究复盘。

研究友好的工程设计：模型、提示词、案例版本全程记录；模型可替换；为将来的评价基准与人类评价数据集预留基础。

人在回路的边界设计：把 AI 的定位、不确定性和多元视角写进产品本身，而不仅是免责声明。

十一、长期规划

本项目是 Social Work AI Lab 的第一个原型。未来在共享同一套底层（模型层、Agent 层、案例引擎、伦理引擎、知识引擎、评价引擎、研究基础设施）的前提下，可扩展出：AI 社会工作督导、实务助手、研究助手、模拟训练系统，以及面向社会工作伦理能力的大模型评价基准。第一阶段不追求一次实现这些产品，只把底层做对、把第一个原型做扎实。

附录 A：当前案例概要（合成案例）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 「请你别告诉任何人」 |
| 情境 | 学校社工站，初三学生小远（化名）第三次来访；近期成绩下滑、回避换衣服；逐步披露父亲饮酒后动手的情况，并请求社工保密 |
| 主要价值冲突 | 保密 ⇄ 安全；自主 ⇄ 最小伤害；家庭关系 ⇄ 安全 |
| 利益相关者 | 服务对象、父亲、母亲、班主任、机构督导 |
| 决策节点 1（4 项选择） | 绝对保密 / 坦诚说明保密限度并共同商量 / 未告知即报告 / 联系父母 |
| 决策节点 2（3 项选择） | 与督导商议并共同制定安全计划 / 提前告知后依流程报告 / 继续观察等待证据 |
| 设计要点 | 无“正确选项”；每个选项展示保护与牺牲的价值、多种可能后果与不确定性；规范来源标记为“未核对” |

附录 B：系统架构示意（文字版）

应用层（网页界面） → 案例引擎 / Agent 引擎 / 伦理引擎 → 评价与研究记录 → 知识引擎（规划中） → 统一的大模型接口 → 豆包 / Claude / 其他模型（可替换）。

数据流：学生话语 → 行为分类 → 服务对象状态更新（带理由）→ 服务对象回复（大模型生成）→ 达到决策条件 → 学生选择 → 情境分支与价值分析 → 反思报告；全过程写入研究日志。